1-11月份全市重点项目投资完成情况

2016年我市 “321”重点项目第一、二、三批共255个，总投资2272亿元，全年计划完成投资644亿元。1-11月份累计完成投资602亿元，占年计划的93.51%，项目整体推进情况良好，超时序进度2个百分点。

续建项目146个，当年计划完成投资402亿元，1-11月份累计完成投资394亿元，占年计划的98%。有22个项目未达到时序进度要求。

新开工项目109个，当年计划完成投资242亿元，1-11月份累计完成投资208亿元，占年计划的85.95%。1-11月份应开工项目103个，其中89个项目开工建设，开工率96.4%；14个项目未按节点计划开工建设。

竣工项目101个，当年计划完成投资197亿元，1-11月份累计完成投资213亿元，占年计划的108%。其中1-11月份应竣工项目30个，有25个项目按期竣工，5个项目没有按节点计划竣工。