9        2017    9    30

关于1-9月份全市重点项目投资完成

情况的通报

今年我市“5412”第一批、第二批重点项目共329个，总投资2376亿元，全年计划完成投资783亿元。1-9月份完成投资698亿元，占年计划的89.15%，其中：

续建项目163个，当年计划完成投资466亿元，1-9月份完成投资405.16亿元，占年计划的86.91%。有37个项目已竣工或完成年底投资目标，其中22个项目竣工。

新开工项目150个，当年计划完成投资316.8亿元，1-9月份完成投资271.89亿元，占年计划的85.83%。1-9月份应开工项目114个，有90个项目已经开工。河南三生农业开发有限公司休闲观光农业项目、尉氏县福威综合商贸体建设项目、开封市沃力型材有限公司型材生产项目等14个项目已完工或完成年度目标任务。

前期项目16个，1-9月份完成投资21亿元。郑开北通道（东京大道西延项目）东京大道（12大街-13大街）施工、监理单位招标工作基本完成，已经土方开挖，现在排水工程已完成95%，桥梁工程桩基全部完成。东京大道（13大街-中牟界）设计招标工作已启动；开封休闲农业与乡村旅游第一批预备示范项目建设进展顺利，部分一期工程基本建成；开封“一渠六河”综合整治项目征收工作已基本完成，施工单位已进场分段施工，截污控源及河道清淤开始施工；黄龙城市综合体项目一期澜景园完成95%建设；二期御景园5栋楼完成基础建设，2栋楼主体至五层，1栋楼完成建设的85%。

其余项目按节点计划进行前期工作。

本月有各别项目单位没有上报项目情况，其中是中电投开封发电公司、市住建局、市城管局、市文广新局、宋都古城文化产业园均未上报，对全市重点项目完成情况的准确性造成了一定影响。望各项目责任单位在今后的月报报送工作中，切实加强信息报送的监督和管理工作，督促项目单位按时报送信息月报。

附件：1、2017年1-9月各县区重点项目投资完成情况

2、2017年1-9月各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年1-9月各县区重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 588810 | 482940 | 82.02% |
| 通许县 | 817906 | 653407 | 79.88% |
| 尉氏县 | 1773800 | 1550480 | 87.41% |
| 祥符区 | 364494 | 295178 | 80.98% |
| 城乡一体化示范区 | 2068230 | 2227810 | 107.7% |
| 鼓楼区 | 167800 | 110121 | 65.62% |
| 龙亭区 | 309000 | 304600 | 98.57% |
| 顺河区 | 227000 | 173817 | 76.57% |
| 禹王台区 | 479000 | 360579 | 75.27% |

附件2

2017年1-9月各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 2056010 | 1674883 | 81.46% |
| 交通 | 246697 | 182979 | 74.17% |
| 能源 | 305503 | 244540 | 80.05% |
| 农业农村 | 590204 | 479214 | 81.19% |
| 基础设施 | 2305892.5 | 2007044 | 87.04% |
| 财贸物流 | 1603000 | 1294714 | 80.77% |
| 文化旅游 | 378700 | 757754 | 200.09% |
| 民生 | 414681 | 339322 | 81.83% |