10        2017    10    31

关于1-10月份全市重点项目投资完成

情况的通报

今年我市“5412”第一批、第二批重点项目共329个，总投资2376亿元，全年计划完成投资783亿元。1-10月份完成投资785.9亿元，占年计划的100.37%，其中：

续建项目163个，当年计划完成投资466亿元，1-10月份完成投资459亿元，占年计划的98.5%。有61个项目已竣工或完成年底投资目标，其中26个项目竣工。

新开工项目150个，当年计划完成投资316.8亿元，1-10月份完成投资305亿元，占年计划的96.31%。1-10月份应开工项目136个，有100个项目已经开工。河南三生农业开发有限公司休闲观光农业项目、尉氏县福威综合商贸体建设项目、开封市沃力型材有限公司型材生产项目等20个项目已完工或完成年度目标任务。

前期项目16个，1-10月份完成投资21.6亿元。开封“一渠六河”综合整治项目正在进行水利河道清淤、混凝土工程、市政截污管道及供水管道工作；G310线南移项目可研报告已评审，用地预审意见正在办理，选址论证报告初稿编制已完成。黄龙城市综合体项目二期御景园6栋楼完成基础建设，2栋楼主体至6层，1栋楼完成建设。

其余项目按节点计划进行前期工作。

本月有各别项目单位没有上报项目情况，其中是中电投开封发电公司、市城管局、市发投公司、宋都古城文化产业园均未上报，对全市重点项目完成情况的准确性造成了一定影响。望各项目责任单位在今后的月报报送工作中，切实加强信息报送的监督和管理工作，督促项目单位按时报送信息月报。

附件：1、2017年1-10月各县区重点项目投资完成情况

2、2017年1-10月各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年1-10月各县区重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 588810 | 529240 | 89.88% |
| 通许县 | 817906 | 712507 | 87.11% |
| 尉氏县 | 1773800 | 1899180 | 107% |
| 祥符区 | 364494 | 316045 | 86.70% |
| 城乡一体化示范区 | 2068230 | 2407040 | 116% |
| 鼓楼区 | 167800 | 141610 | 84.39% |
| 龙亭区 | 309000 | 329500 | 106.6% |
| 顺河区 | 227000 | 206152 | 90.81% |
| 禹王台区 | 479000 | 399503 | 83.40% |

附件2

2017年1-10月各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 2056010 | 1897240 | 92.28% |
| 交通 | 246697 | 193582 | 78.47% |
| 能源 | 305503 | 258810 | 84.72% |
| 农业农村 | 590204 | 545129 | 92.36% |
| 基础设施 | 2305892.5 | 2208285 | 95.77% |
| 财贸物流 | 1603000 | 1540081 | 96.07% |
| 文化旅游 | 378700 | 827543 | 218.52% |
| 民生 | 414681 | 388429 | 93.67% |