3          2017    3    31

关于一季度全市重点项目投资完成情况的

通   报

2017年市委、市政府坚持把重点项目建设作为优化产业结构、促进经济社会持续平稳、健康快速发展的重要抓手，2016年我市本着科学、务实、高效的原则，精心谋划了重点项目“5412”工程，即围绕“十大工程、八网基础设施、重点产业、文商旅综合体、民生实事”五大类，实施400个左右的重点项目，力争全年完成项目投资1200亿元左右。

今年我市“5412”第一批重点项目313个，总投资2286亿元，全年计划完成投资733亿元。一季度完成投资184.12亿元，占年计划的25.11%，实现了首季“开门红”。其中：

续建项目159个，当年计划完成投资444亿元，一季度完成投资134.32亿元，占年计划的28%。

新开工项目140个，和往年相比，新开工项目的数量，质量都有大幅提升，为我市经济发展注入了活力，增加了后劲。新开工项目当年计划完成投资290亿元，一季度完成投资59.65亿元，占年计划的20.56%。一季度应开工项目46个，有30个项目已经开工。

前期项目14个，正在按时间节点进行前期工作。

在市委、市政府的正确领导下，全市各县区、各部门把项目建设作为打好发展转型攻坚战、补齐产业短板的重要载体，摆在重中之重位置，进一步完善和落实领导分包、分类推进、现场会商、联审联批、巡回督导、奖惩激励等“六项机制”，为项目建设提供全方位的一流服务，确保了重大项目建设顺利推进。

本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视。望各项目责任单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将一季度各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件：1、2017年一季度各县区重点项目投资完成情况

2、2017年一季度各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年一季度各县区、市直有关单位

重点项目投资完成情况

单位：万元

| 县区 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杞县 | 583810 | 151030 | 25.86% |
| 通许县 | 812906 | 221767 | 27.28% |
| 尉氏县 | 1500800 | 496450 | 33.08% |
| 祥符区 | 364494 | 38656 | 10.61% |
| 城乡一体化示范区 | 2048230 | 588530 | 28.73% |
| 鼓楼区 | 140800 | 37190 | 26.41% |
| 龙亭区 | 165000 | 50800 | 30.79% |
| 顺河区 | 175000 | 44544 | 25.45% |
| 禹王台区 | 479000 | 126460 | 26.40% |

附件2

2017年一季度各行业重点项目投资完成情况

单位：万元

| 行业名称 | 2017年 投资目标 | 累计完成投资 | 累计完成投资占年度目标比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 1859010 | 566180 | 30.67% |
| 交通 | 246697 | 1926 | 0.78% |
| （一）公路 | 194997 | 4647 | 2.38% |
| （二）铁路 | 51700 | 0 | 0% |
| 能源 | 293503 | 74860 | 25.51% |
| 农业农村 | 320704 | 72442 | 22.59% |
| 基础设施 | 2227893 | 579277 | 26% |
| 财贸物流 | 1573000 | 415846 | 26.44% |
| 文化旅游 | 352700 | 53914 | 15.29% |
| 民生 | 460381 | 74112 | 16.10% |